MedStock

Sistema de Controle de Estoque para Clínicas

Documento de Sprints, Diagramas e Arquitetura

Inovatech • Vitor Teixeira • Mai 2026

Prazo de Entrega: 18 de Maio de 2026

| 4 Fases | 18 Cards | 18 Mai | React + Node |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprints | Trello | Deadline | Full Stack |

# 1. Visão Geral do Projeto

O MedStock é um sistema web de controle de estoque desenvolvido para clínicas e consultórios. O objetivo é melhorar o rastreamento de entrada e saída de medicamentos, identificar colaboradores responsáveis por cada movimentação, emitir alertas de validade e reposição, e gerar relatórios gerenciais.

## 1.1 Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite | Interface do usuário, SPA |
| UI/Estilo | TailwindCSS + shadcn/ui | Design system, componentes |
| Estado | Zustand + React Query | Auth, cache e fetching |
| Backend | Node.js + Express + TypeScript | API REST, regras de negócio |
| ORM | Prisma ORM | Queries, migrations, schema |
| Banco | PostgreSQL (Railway) | Persistência de dados |
| Auth | JWT + bcryptjs | Autenticação, roles, sessões |
| Deploy | Vercel (FE) + Railway (BE + DB) | CI/CD automático via GitHub |

## 1.2 Paleta de Cores MedStock

| Azul Primário #1A73E8 | Azul Dark #0D47A1 | Verde OK #22C55E | Alerta #F59E0B | Crítico #EF4444 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. Diagrama de Arquitetura

## 2.1 Arquitetura Geral (Cliente → API → Banco)

O MedStock segue uma arquitetura em três camadas: Frontend (SPA React), Backend (API REST Node.js) e Banco de Dados (PostgreSQL). A comunicação entre frontend e backend é feita via HTTP/JSON com autenticação JWT.

USUÁRIO / NAVEGADOR

| FRONTEND — React + Vite Páginas: Login, Dashboard, Medicamentos, Entradas, Saídas, Estoque, Alertas, Relatórios, Colaboradores, Fornecedores Hosting: Vercel | ➡ JWT | BACKEND — Node.js + Express Routes: /auth, /medicamentos, /movimentacoes, /alertas, /colaboradores, /fornecedores Hosting: Railway |
| --- | --- | --- |

|  | ↓ Prisma |  |
| --- | --- | --- |

|  | BANCO DE DADOS — PostgreSQL Tabelas: clinicas, usuarios, medicamentos, lotes, movimentacoes, fornecedores Hosting: Railway |  |
| --- | --- | --- |

## 2.2 Diagrama de Entidades (Banco de Dados)

As entidades principais do sistema e seus relacionamentos:

| CLINICA ───────── + id + nome + cnpj + email + telefone | 1↔N | USUARIO ───────── + id + nome + email + senhaHash + role (enum) + clinicaId | 1↔N | MOVIMENTACAO ───────── + id + tipo (ENTRADA/SAIDA) + quantidade + justificativa + medicamentoId + loteId + usuarioId + clinicaId + criadoEm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| MEDICAMENTO ───────── + id + nome + principioAtivo + tipo (enum) + estoqueAtual + estoqueMinimo + clinicaId + fornecedorId | 1↔N | LOTE ───────── + id + numero + validade + quantidadeInicial + quantidadeAtual + medicamentoId | 1↔N | FORNECEDOR ───────── + id + nome + cnpj + contato + telefone + email |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Diagramas de Fluxo

## 3.1 Fluxo de Autenticação

| 1. Usuário entra email + senha | ➡ | 2. POST /api/auth/login (Express) | ➡ | 3. bcrypt.compare (verifica senha no PostgreSQL) | ➡ | 4. JWT gerado + retornado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. Zustand salva token + dados do usuário (persistência local) | ➡ | 6. Redirect para /dashboard (PrivateRoute valida token JWT) | ➡ | 7. Dashboard carrega com dados reais da API |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2 Fluxo de Movimentação de Estoque

ENTRADA DE MEDICAMENTO

| Colaborador seleciona medicamento | ➡ | Informa lote, quantidade e validade | ➡ | API: POST /movimentacoes (tipo: ENTRADA) | ➡ | Estoque atualizado automaticamente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SAÍDA DE MEDICAMENTO

| Médico / Enfermeiro seleciona med. | ➡ | Informa quantidade + justificativa | ➡ | API registra movimentação + usuário logado | ➡ | Alerta se < mínimo gerado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. Sprints Detalhadas — Board Trello

Cada sprint corresponde a uma fase do roadmap. Os cards abaixo devem ser criados no Trello com as labels e datas exatas indicadas.

## Sprint 1 — Fundação & Setup  |  28 abr – 1 mai  ✅ CONCLUÍDA

| Tarefa / Card | Label | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup React 18 + TypeScript + Vite | Frontend | Vitor | 28 abr | Feito |
| Configurar TailwindCSS + design tokens MedStock | UI/Design | Vitor | 28 abr | Feito |
| Criar Sidebar + Topbar + AppLayout | Frontend | Vitor | 29 abr | Feito |
| Setup Node.js + Express + TypeScript (backend) | Backend | Vitor | 29 abr | Feito |
| Schema Prisma: Clinica, Usuario, Medicamento, Lote, Movimentação | Banco | Vitor | 30 abr | Feito |
| Login UI + Dashboard UI (dados mock) | Frontend | Vitor | 1 mai | Feito |
| Rotas backend: /auth, /medicamentos, /movimentações | Backend | Vitor | 1 mai | Feito |

## Sprint 2 — Autenticação & Cadastros  |  2 mai – 6 mai  🔥 EM ANDAMENTO

| Tarefa / Card | Label | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criar repositório GitHub + primeiro push | DevOps | Vitor | 2 mai | Urgente |
| Criar banco PostgreSQL no Railway + DATABASE_URL | Banco | Vitor | 2 mai | Urgente |
| Rodar prisma migrate dev + prisma db seed | Banco | Vitor | 2 mai | Urgente |
| Conectar Login ao JWT real (POST /api/auth/login) | Backend | Vitor | 3 mai | A Fazer |
| Tela de Medicamentos: listagem + busca | Frontend | Vitor | 3 mai | A Fazer |
| Modal: Cadastrar / Editar Medicamento | Frontend | Vitor | 4 mai | A Fazer |
| Tela de Colaboradores: listagem + cadastro | Frontend | Vitor | 5 mai | A Fazer |
| CRUD Fornecedores (tela + API) | Backend | Vitor | 6 mai | A Fazer |

## Sprint 3 — Core do Estoque  |  7 mai – 12 mai

| Tarefa / Card | Label | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard conectado à API real (React Query) | Frontend | Vitor | 7 mai | Pendente |
| Tela de Entradas: formulário + confirmação | Frontend | Vitor | 8 mai | Pendente |
| Tela de Saídas: formulário + rastreio colaborador | Frontend | Vitor | 9 mai | Pendente |
| Tela de Estoque: tabela completa, filtros, status badges | Frontend | Vitor | 10 mai | Pendente |
| Transação Prisma: movimentação atualiza estoque automaticamente | Backend | Vitor | 10 mai | Pendente |
| Página de Alertas: vencimento + estoque baixo + sem moviment. | Frontend | Vitor | 11 mai | Pendente |
| Histórico de movimentações com filtro por colaborador | Frontend | Vitor | 12 mai | Pendente |

## Sprint 4 — Refinamento & Entrega  |  13 mai – 18 mai  🏁

| Tarefa / Card | Label | Responsável | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relatórios: exportar PDF do histórico de movimentações | Frontend | Vitor | 13 mai | Pendente |
| Relatórios: exportar Excel do inventário atual | Backend | Vitor | 14 mai | Pendente |
| Refinamento UI/UX: espaçamento, responsividade, loading states | UI/Design | Vitor | 14 mai | Pendente |
| Testes de fluxo completo (login → estoque → relatório) | QA | Vitor | 15 mai | Pendente |
| Correção de bugs identificados nos testes | Backend | Vitor | 15 mai | Pendente |
| Deploy frontend no Vercel (conectar ao Railway) | DevOps | Vitor | 16 mai | Pendente |
| Deploy backend + banco no Railway (variáveis de ambiente) | DevOps | Vitor | 17 mai | Pendente |
| Validação final em produção + entrega | QA | Vitor | 18 mai | DEADLINE |

# 5. Configuração do Banco de Dados

## 5.1 Railway — Criar PostgreSQL (passo a passo)

| # | Passo |
| --- | --- |
| 1 | 1. Acesse railway.app e faça login com GitHub |
| 2 | 2. Clique em "New Project" → "Add PostgreSQL" |
| 3 | 3. Aguarde o banco ser criado (~30 segundos) |
| 4 | 4. Clique no serviço PostgreSQL → aba "Connect" |
| 5 | 5. Copie a "DATABASE_URL" completa |
| 6 | 6. Cole no arquivo backend/.env na variável DATABASE_URL |
| 7 | 7. No terminal: cd backend && npx prisma migrate dev --name init |
| 8 | 8. Após migrate: npx prisma db seed (popula dados iniciais) |
| 9 | 9. Verifique com: npx prisma studio (interface visual do banco) |

## 5.2 Variáveis de Ambiente (.env)

| Variável | Valor / Descrição |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql://postgres:****@containers.railway.app:5432/railway |
| JWT_SECRET | Chave aleatória longa e segura (ex: gere com openssl rand -hex 32) |
| JWT_EXPIRES_IN | 7d |
| PORT | 3001 |
| NODE_ENV | development (local) / production (Railway) |

## 5.3 Configuração do Trello

Crie um board chamado "MedStock" em trello.com com a seguinte estrutura:

| 📋 Backlog | 🔲 A Fazer | ⚡ Em Progresso | ✅ Concluído |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint futura ou pausado | Sprint atual (semana) | Sendo desenvolvido | Entregue e testado |

Labels do Trello por cor:

- 🔵 Azul — Frontend (React, UI, páginas)

- 🟢 Verde — Backend (Node.js, APIs, rotas)

- 🟪 Roxo — Banco de Dados (Prisma, migrations, seed)

- 🟡 Amarelo — UI/Design (estilização, Tailwind)

- 🔴 Vermelho — Urgente / Deadline

- ⚪ Cinza — DevOps (deploy, CI/CD, GitHub)